附件1：

调整后的措施项目费费率（表4-8）

| 项目 |  |  | 计算基础 | 各专业工程费率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建筑工程 | 单独装饰 | 安装工程 |  | 市政工程 |  | 修缮土建(修缮安装) |  | 仿古 (园林) |  | 城市轨道交通 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土建轨道 | 安装 |
| 夜间施工 |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 0.10 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 非夜间 施工照明 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | — |  | 0.2 （0.3） |  | 0.3 |  | — |  |
| 二次搬运 | 汽车不能进入的小街小巷、无材料堆放场地的工程 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 山上工程 |  |  | 根据实际情况，在合同中约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冬雨季施工 |  |  |  | 0.18 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.25 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0.08 |  |
| 已完工程及设备保护 |  |  |  | 0.05 | 0.10 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.10 | 0.02 | 0.05 |
| 临时设施 |  |  |  | 2.00 | 1.00 |  | 1.20 |  | 1.80 |  | 1.80 (1.20) |  | 2.20 (0.6) | 1.30 |  |
| 赶工措施 |  |  |  | （提前天数／定额工期天数）×2.00／0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （提前天数／定额工期天数）×1.20／0.35 |  |
| 按质论价 |  | 县级市优 |  | 0.60 | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.60 | — |  |
|  |  | 市优 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | 0.8 |  | 1.00 |  | 1.00 | 0.5 |  |
|  |  | 省优 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  | 1.6 |  | 1.50 |  | 1.80 | 0.8 |  |
|  |  | 国优 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 2.5 |  | 2.00 |  | 2.50 | 1.2 |  |
| 住宅分户验收 |  |  |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.1 |  | — |  | — |  | — | — |  |